|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos avanzado bastante con lo que planificamos en la Carta Gantt, especialmente en el catálogo, la biblioteca, el lector y las funciones con IA. Aun así, algunas tareas han tomado más tiempo de lo esperado por cambios y mejoras que fueron apareciendo. Nos ha ayudado tener una base funcional y dividir el trabajo por responsabilidades. Lo más difícil ha sido integrar servicios externos, revisar errores y encontrar tiempo para probar todo correctamente.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hemos ido ordenando las tareas según su importancia y resolviendo primero los problemas que afectan el funcionamiento de la página. Cuando aparece una dificultad, la conversamos en equipo, revisamos distintas soluciones y hacemos pruebas antes de aplicar cambios grandes. También nos apoyamos en la Carta Gantt y las reuniones para reorganizar fechas. Nuestra idea es cerrar y comprobar las funciones principales antes de seguir incorporando nuevas características.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma positiva, porque he aportado principalmente en el frontend y la experiencia de usuario de Literatus. Destaco las mejoras visuales, los ajustes del lector y la adaptación de la página a distintos dispositivos. He aprendido a detectar problemas que no se ven hasta probar la plataforma. Como mejora personal, necesito organizar mejor mis tiempos, documentar los cambios y hacer más pruebas de accesibilidad y uso real antes de dar una función por terminada.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me gustaría aclarar con el docente qué funciones debemos dejar completamente terminadas para la Fase 2 y cuáles podemos presentar como mejoras futuras, ya que Literatus ha crecido bastante desde la planificación inicial. También quisiera saber qué evidencias de pruebas y validación son más importantes para demostrar nuestro avance. Así podremos concentrarnos en lo esencial y evitar dedicar demasiado tiempo a detalles secundarios.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Creemos que no es necesario cambiar por completo los roles, porque cada integrante ya tiene un área definida. Sí conviene repartir mejor algunas tareas de revisión: Christopher puede enfocarse en interfaz, lector y accesibilidad; Luis, en backend e integraciones; Eithan, en pruebas y requisitos; y Matías, en seguimiento y documentación. Además, debemos asignar responsables para las pruebas móviles, la revisión del catálogo y el registro de errores pendientes.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo de manera positiva. Cada uno aporta desde su especialidad y eso nos ha permitido avanzar en varias partes de Literatus. Valoramos que podemos compartir ideas, pedir ayuda y corregir problemas entre todos. Lo que debemos mejorar es la comunicación de avances y bloqueos, respetar mejor las fechas acordadas y dejar registradas las decisiones. También necesitamos probar juntos las funciones integradas, no solamente cada módulo por separado.