- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Christopher Guerrero |
| --- | --- |
| Rut | 21.095.430-9 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Duoc UC - Sede Padre Alonso de Ovalle |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Literatus Novelist |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software; gestión de proyectos informáticos; modelamiento de datos; aseguramiento de calidad y pruebas. |
| Competencias | • Realizar pruebas de certificación de productos y procesos utilizando buenas prácticas de la industria. • Gestionar proyectos informáticos de acuerdo con los requerimientos de la organización. • Construir modelos de datos escalables para soportar los requerimientos de la organización. • Desarrollar e integrar soluciones de software, asegurando el cumplimiento de los objetivos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Literatus Novelist busca responder a la dificultad que pueden presentar algunos lectores al enfrentarse a textos extensos o clásicos en entornos digitales poco interactivos. La propuesta es relevante para Ingeniería en Informática porque requiere analizar necesidades, diseñar una arquitectura web, modelar datos, integrar servicios de inteligencia artificial y voz, implementar seguridad y validar la solución mediante pruebas. El proyecto se desarrolla para Triskeledu SpA y está orientado principalmente a lectores y estudiantes que utilizan medios digitales. Su aporte consiste en reunir catálogo, biblioteca, lectura por capítulos, progreso, anotaciones, narración y conversación con personajes en una misma plataforma. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto tiene como objetivo desarrollar y consolidar una plataforma web de lectura interactiva. La solución permitirá administrar un catálogo de obras, crear una biblioteca personal, leer por capítulos, guardar progreso, marcadores y notas, conversar con personajes o autores mediante IA y utilizar narración TTS. También contempla una economía interna basada en Tinta, pagos mediante Webpay y herramientas administrativas para gestionar contenido y métricas. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso porque integra varias competencias de la carrera. La gestión de proyectos se aplica en la planificación, control de alcance, riesgos y responsabilidades; el modelamiento de datos permite estructurar libros, autores, usuarios, progreso, compras y conversaciones; el desarrollo de software permite construir e integrar frontend, API, base de datos y servicios externos; y las pruebas permiten verificar funcionalidad, seguridad, rendimiento y usabilidad antes de entregar incrementos al cliente. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con mi interés profesional por el desarrollo de software, el diseño de interfaces y experiencia de usuario y la integración de inteligencia artificial. Mi participación en frontend y UX me permite aplicar conocimientos de desarrollo web en un producto real, coordinarme con backend e integraciones y mejorar la experiencia de lectura. El proyecto contribuye a mi desarrollo profesional porque exige resolver problemas técnicos, trabajar en equipo y validar decisiones con un cliente. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible dentro del semestre porque ya existe una base funcional y el trabajo puede desarrollarse de manera incremental durante las 18 semanas. Los principales recursos son computadores de desarrollo, repositorio Git, framework web, API/backend, base de datos y servicios externos para IA, voz y pagos. Facilitan el desarrollo la división de responsabilidades del equipo, la existencia de un cliente y el uso de herramientas cloud. Los principales riesgos son cambios de alcance, límites o fallas de APIs externas, integración de pagos y tiempo disponible. Para abordarlos se priorizará el alcance por fases, se utilizarán ambientes de prueba, se mantendrán respaldos y se validarán los módulos críticos antes de incorporar nuevas funciones. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e integrar una plataforma web de lectura interactiva que permita gestionar obras, biblioteca personal, lectura y progreso, incorporando inteligencia artificial, narración por voz y herramientas administrativas, con el fin de ofrecer una experiencia digital guiada y escalable. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Analizar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. 2. Diseñar e implementar un modelo de datos escalable para usuarios, libros, autores, lectura, compras y conversaciones. 3. Implementar e integrar los módulos de catálogo, biblioteca, lector, progreso, marcadores y notas. 4. Integrar personajes conversacionales mediante IA, narración TTS y la economía interna Tinta con Webpay. 5. Validar la solución mediante pruebas funcionales, de integración, seguridad, rendimiento y usabilidad, incorporando mejoras según resultados y feedback del cliente. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología iterativa e incremental, organizada en ciclos de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, validación y documentación. Se comenzará con la priorización de requerimientos y casos de uso; luego se ajustará la arquitectura y el modelo de datos; posteriormente se desarrollarán e integrarán los módulos por incrementos. Cada incremento será revisado mediante pruebas y validado con el equipo y el cliente antes de avanzar a funcionalidades de menor prioridad. Responsabilidades del equipo: • Eithan Santibáñez: análisis de requerimientos y QA. • Luis Faundes: arquitectura backend e integraciones. • Christopher Guerrero: desarrollo frontend y UX. • Matias Morales: gestión de producto y documentación. Se utilizará control de versiones y seguimiento de tareas para mantener trazabilidad de cambios, riesgos, pruebas y avances.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Requerimientos y trazabilidad | Matriz de requerimientos, RF/RNF, casos de uso y definición de alcance validada. | Demuestra que las necesidades del cliente fueron traducidas a especificaciones verificables. |
| Avance | MVP funcional e integración | Versión ejecutable con catálogo, biblioteca, lector, progreso y primeras integraciones de IA/TTS. | Evidencia implementación real y avance técnico sobre los objetivos. |
| Final | Pruebas y validación | Resultados de pruebas funcionales, integración, seguridad, rendimiento y usabilidad, con registro de correcciones. | Demuestra calidad del producto y mejoras basadas en resultados. |
| Final | Producto y documentación final | Sistema integrado, repositorio, documentación técnica, Carta Gantt, matrices de riesgo/RACI y demostración final. | Permite verificar el cumplimiento del alcance y dejar evidencia reproducible. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos | Requerimientos | Definir alcance, RF/RNF, actores, casos de uso y prioridades con el cliente. | Actas, guía, tablero de tareas | S1-S3 | Matias / Eithan | Cambios de alcance; registrar acuerdos y priorizar. |
| Modelamiento de datos | Arquitectura y datos | Definir entidades, relaciones, API y criterios de escalabilidad. | Django/API, PostgreSQL/Supabase | S2-S4 | Luis | Usar migraciones y respaldos. |
| Desarrollo de software | Frontend y lector | Implementar navegación, catálogo, biblioteca, lector, progreso y experiencia responsive. | Angular, prototipos, navegador | S3-S8 | Christopher | Probar compatibilidad móvil y accesibilidad. |
| Desarrollo de software | Backend y API | Implementar autenticación, catálogo, biblioteca, progreso, notas y endpoints. | Django REST, base de datos, Git | S3-S8 | Luis | Mantener API desacoplada y documentada. |
| Desarrollo de software | IA y TTS | Integrar chat con personajes/autores y narración con control de contexto. | APIs IA, TTS, pruebas | S6-S10 | Luis / Christopher | Dependencia externa; definir límites y fallback. |
| Gestión / Desarrollo | Tinta y Webpay | Integrar saldo, compras y recarga mediante Webpay en ambiente de prueba. | Webpay, backend, DB | S8-S11 | Luis / Eithan | Usar sandbox y pruebas transaccionales. |
| Pruebas y certificación | QA y rendimiento | Diseñar y ejecutar pruebas, registrar defectos y aplicar mejoras. | Casos de prueba, logs | S9-S14 | Eithan / equipo | Priorizar defectos críticos y regresiones. |
| Gestión / Desarrollo | Administración y métricas | Completar gestión editorial y métricas operativas. | Dashboard, API, DB | S10-S14 | Matias / Luis | Validar métricas con el cliente. |
| Pruebas / Gestión | Integración y validación | Integrar módulos, ejecutar pruebas end-to-end y recopilar feedback. | MVP, actas, checklist | S13-S16 | Todo el equipo | Evitar cambios grandes fuera de alcance. |
| Gestión de proyectos | Cierre y entrega | Corregir pendientes y preparar documentación, demo y presentación final. | Documentación, presentación, repo | S15-S18 | Matias / equipo | Congelar alcance antes del cierre. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Requerimientos | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura y datos |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend y lector |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backend y API |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IA y TTS |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tinta y Webpay |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QA y rendimiento |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Administración y métricas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Integración y validación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Cierre y entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |