- PARTE I

1. Antecedentes Personales

| Nombre estudiante | Christopher Guerrero |
| --- | --- |
| Rut | 21.095.430-9 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Duoc UC - Sede Padre Alonso de Ovalle |

| Nombre estudiante | Matias Morales |
| --- | --- |
| Rut | 21.753.220-5 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Duoc UC - Sede Padre Alonso de Ovalle |

| Nombre estudiante | Eithan Santibañez |
| --- | --- |
| Rut | 21.554.156-8 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Duoc UC - Sede Padre Alonso de Ovalle |

| Nombre estudiante | Luis Faundes |
| --- | --- |
| Rut | 20.119.613-2 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Duoc UC - Sede Padre Alonso de Ovalle |

2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | Literatus Novelist |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software; gestión de proyectos informáticos; modelamiento de datos; aseguramiento de calidad y pruebas. |
| Competencias | • Realizar pruebas de certificación de productos y procesos utilizando buenas prácticas de la industria. • Gestionar proyectos informáticos de acuerdo con los requerimientos de la organización. • Construir modelos de datos escalables para soportar los requerimientos de la organización. • Desarrollar e integrar soluciones de software, asegurando el cumplimiento de los objetivos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | Literatus Novelist busca responder a la dificultad que pueden presentar algunos lectores al enfrentarse a textos extensos o clásicos en entornos digitales poco interactivos. La propuesta es relevante para Ingeniería en Informática porque requiere analizar necesidades, diseñar una arquitectura web, modelar datos, integrar servicios de inteligencia artificial y voz, implementar seguridad y validar la solución mediante pruebas. El proyecto se desarrolla para Triskeledu SpA y está orientado principalmente a lectores y estudiantes que utilizan medios digitales. Su aporte consiste en reunir catálogo, biblioteca, lectura por capítulos, progreso, anotaciones, narración y conversación con personajes en una misma plataforma. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto tiene como objetivo desarrollar y consolidar una plataforma web de lectura interactiva. La solución permitirá administrar un catálogo de obras, crear una biblioteca personal, leer por capítulos, guardar progreso, marcadores y notas, conversar con personajes o autores mediante IA y utilizar narración TTS. También contempla una economía interna basada en Tinta, pagos mediante Webpay y herramientas administrativas para gestionar contenido y métricas. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso porque integra varias competencias de la carrera. La gestión de proyectos se aplica en la planificación, control de alcance, riesgos y responsabilidades; el modelamiento de datos permite estructurar libros, autores, usuarios, progreso, compras y conversaciones; el desarrollo de software permite construir e integrar frontend, API, base de datos y servicios externos; y las pruebas permiten verificar funcionalidad, seguridad, rendimiento y usabilidad antes de entregar incrementos al cliente. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con mi interés profesional por el desarrollo de software, el diseño de interfaces y experiencia de usuario y la integración de inteligencia artificial. Mi participación en frontend y UX me permite aplicar conocimientos de desarrollo web en un producto real, coordinarme con backend e integraciones y mejorar la experiencia de lectura. El proyecto contribuye a mi desarrollo profesional porque exige resolver problemas técnicos, trabajar en equipo y validar decisiones con un cliente. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible dentro del semestre porque ya existe una base funcional y el trabajo puede desarrollarse de manera incremental durante las 18 semanas. Los principales recursos son computadores de desarrollo, repositorio Git, framework web, API/backend, base de datos y servicios externos para IA, voz y pagos. Facilitan el desarrollo la división de responsabilidades del equipo, la existencia de un cliente y el uso de herramientas cloud. Los principales riesgos son cambios de alcance, límites o fallas de APIs externas, integración de pagos y tiempo disponible. Para abordarlos se priorizará el alcance por fases, se utilizarán ambientes de prueba, se mantendrán respaldos y se validarán los módulos críticos antes de incorporar nuevas funciones. |

- PARTE II

4. Objetivos

| Objetivo general | Desarrollar e integrar una plataforma web de lectura interactiva que permita gestionar obras, biblioteca personal, lectura y progreso, incorporando inteligencia artificial, narración por voz y herramientas administrativas, con el fin de ofrecer una experiencia digital guiada y escalable. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Analizar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. 2. Diseñar e implementar un modelo de datos escalable para usuarios, libros, autores, lectura, compras y conversaciones. 3. Implementar e integrar los módulos de catálogo, biblioteca, lector, progreso, marcadores y notas. 4. Integrar personajes conversacionales mediante IA, narración TTS y la economía interna Tinta con Webpay. 5. Validar la solución mediante pruebas funcionales, de integración, seguridad, rendimiento y usabilidad, incorporando mejoras según resultados y feedback del cliente. |

5. Metodología

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología ágil basada en Scrumban adaptado para el Desarrollo Impulsado por IA (utilizando agentes autónomos). En lugar de ciclos rígidos o sprints tradicionales, el trabajo seguirá un flujo continuo estructurado en cuatro fases: Backlog de Prompts, Generación por IA, Auditoría Humana e Integración. Para gestionar la alta velocidad de generación de la IA y evitar cuellos de botella, se aplicarán Límites de Trabajo en Progreso (WIP) en las columnas críticas y una Planificación bajo demanda, activando reuniones de definición de requerimientos solo cuando el backlog alcance un mínimo predefinido. El enfoque prioriza la codificación rápida mediante instrucciones precisas (prompts), exigiendo una estricta validación técnica por parte del equipo para asegurar la arquitectura y el modelo de datos antes de fusionar los módulos. Responsabilidades del equipo: Eithan Santibáñez (Análisis de requerimientos y QA): Encargado de la etapa crítica de "Auditoría Humana". Validará en entornos locales que el código y los componentes generados por la IA cumplan con los requerimientos iniciales, funcionen sin errores (cero alucinaciones de código) y aseguren la calidad del software antes de su integración final. Luis Faúndes (Arquitectura backend e integraciones): Responsable de diseñar la estructura técnica y proporcionar los prompts maestros para la generación del backend (Django/PostgreSQL). Supervisará que los agentes autónomos conecten correctamente las integraciones críticas (Webpay, Piper TTS, Gemini/DeepSeek). Christopher Guerrero (Desarrollo frontend y UX): Encargado de guiar a la IA en la construcción de la SPA/PWA en Angular 17. Validará que los componentes generados respeten la experiencia de usuario (UX), el diseño visual y funcionalidades dinámicas. Matías Morales (Gestión de producto y documentación): Liderará la administración del tablero Kanban y el flujo de trabajo del equipo. Utilizará la IA mediante ingeniería inversa para auto-generar y mantener actualizada la documentación técnica (README, endpoints de API, reportes de avance) y asegurar la trazabilidad del producto. El proyecto mantendrá un control de versiones estricto (Git), bajo la regla de aislamiento de código: cada tarea o iteración generada por la IA se trabajará en una rama independiente para contener riesgos. Se realizarán sincronizaciones diarias cortas (Daily syncs) para coordinar los ensamblajes, resolver dependencias cruzadas y mantener la trazabilidad de los cambios y avances en el tablero Kanban.

6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Requerimientos y trazabilidad | Matriz de requerimientos, RF/RNF, casos de uso y definición de alcance validada. | Demuestra que las necesidades del cliente fueron traducidas a especificaciones verificables. |
| Avance | MVP funcional e integración | Versión ejecutable con catálogo, biblioteca, lector, progreso y primeras integraciones de IA/TTS. | Evidencia implementación real y avance técnico sobre los objetivos. |
| Final | Pruebas y validación | Resultados de pruebas funcionales, integración, seguridad, rendimiento y usabilidad, con registro de correcciones. | Demuestra calidad del producto y mejoras basadas en resultados. |
| Final | Producto y documentación final | Sistema integrado, repositorio, documentación técnica, Carta Gantt, matrices de riesgo/RACI y demostración final. | Permite verificar el cumplimiento del alcance y dejar evidencia reproducible. |

7. Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos | Requerimientos | Definir alcance, RF/RNF, actores, casos de uso y prioridades con el cliente. | Actas, guía, tablero de tareas | S1-S3 | Matias / Eithan | Cambios de alcance; registrar acuerdos y priorizar. |
| Modelamiento de datos | Arquitectura y datos | Definir entidades, relaciones, API y criterios de escalabilidad. | Django/API, PostgreSQL/Supabase | S2-S4 | Luis | Usar migraciones y respaldos. |
| Desarrollo de software | Frontend y lector | Implementar navegación, catálogo, biblioteca, lector, progreso y experiencia responsive. | Angular, prototipos, navegador | S3-S8 | Christopher | Probar compatibilidad móvil y accesibilidad. |
| Desarrollo de software | Backend y API | Implementar autenticación, catálogo, biblioteca, progreso, notas y endpoints. | Django REST, base de datos, Git | S3-S8 | Luis | Mantener API desacoplada y documentada. |
| Desarrollo de software | IA y TTS | Integrar chat con personajes/autores y narración con control de contexto. | APIs IA, TTS, pruebas | S6-S10 | Luis / Christopher | Dependencia externa; definir límites y fallback. |
| Gestión / Desarrollo | Tinta y Webpay | Integrar saldo, compras y recarga mediante Webpay en ambiente de prueba. | Webpay, backend, DB | S8-S11 | Luis / Eithan | Usar sandbox y pruebas transaccionales. |
| Pruebas y certificación | QA y rendimiento | Diseñar y ejecutar pruebas, registrar defectos y aplicar mejoras. | Casos de prueba, logs | S9-S14 | Eithan / equipo | Priorizar defectos críticos y regresiones. |
| Gestión / Desarrollo | Administración y métricas | Completar gestión editorial y métricas operativas. | Dashboard, API, DB | S10-S14 | Matias / Luis | Validar métricas con el cliente. |
| Pruebas / Gestión | Integración y validación | Integrar módulos, ejecutar pruebas end-to-end y recopilar feedback. | MVP, actas, checklist | S13-S16 | Todo el equipo | Evitar cambios grandes fuera de alcance. |
| Gestión de proyectos | Cierre y entrega | Corregir pendientes y preparar documentación, demo y presentación final. | Documentación, presentación, repo | S15-S18 | Matias / equipo | Congelar alcance antes del cierre. |

8. Carta Gantt

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Requerimientos | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura y datos |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend y lector |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backend y API |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IA y TTS |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tinta y Webpay |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QA y rendimiento |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Administración y métricas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Integración y validación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Cierre y entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |